# Salesforce CRM Troubleshooting Agent 개발 계획

LangChain LangGraph MCP 기반 4주 개발 학습 평가 계획

2026년 10월 29일 목요일부터 11월 25일 수요일까지

주말 포함 28일 · 1인 개발 · v4 개정일 2026-10-29

# 1 프로젝트 목표와 진행 원칙

기존 Salesforce CRM Retrieval Benchmark를 이해하고 재사용해, 공식 문서와 실제 Test org의 제한된 조회 결과를 근거로 진단하는 읽기 전용 에이전트를 만든다. 4주는 같은 범위를 구현하고 학습·평가·설명할 시간을 확보하는 데 사용한다.

첫 진단은 “User A가 Account.Field X를 볼 수 없는 이유” 한 가지다. 확인된 문서 사실, 실제 org 관찰값, 가능한 원인과 미확인 항목을 분리한다. Profile·Permission Set·FLS를 조사하되 일부 권한 정보만으로 화면 표시 문제 전체를 확정하지 않는다.

| 기간 | 핵심 목표 | 주간 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| Week 1 10/29–11/4 | 기존 Retrieval 이해와 LangChain LangGraph MCP 및 Docs Agent | Question → LangGraph → Docs MCP → Retriever → Evidence → Answer |
| Week 2 11/5–11/11 | Judge Retry와 Rewrite 실험 및 Evaluation | 추가 조사·종료·clarification이 동작하는 Docs Agent v1 |
| Week 3 11/12–11/18 | Salesforce MCP와 실제 Test Org 및 Permission FLS | target user 기준 field visibility E2E 진단 |
| Week 4 11/19–11/25 | Controlled test와 Holdout Safety 및 최종 Portfolio | 고정 버전 평가·실패 분석·demo·README·CV |

진행 시간은 다른 공부와 논문 작업을 고려해 핵심 작업 하루 2~3시간, 선택 실험 0~1시간을 기준으로 한다. 환경 설정과 live org 조사일은 3~4시간을 확보한다. 밀린 작업은 선택 실험을 줄여 흡수하고 평가 주간을 개발 주간으로 바꾸지 않는다.

기존 BM25 / Dense / Hybrid RRF / CrossEncoder와 evaluator를 보존한다. 기존 결과와 미커밋 작업을 먼저 기록한다.

LangChain은 모델·메시지·구조화 출력, LangGraph는 상태·분기·재개·종료, MCP는 도구 연결 계약을 담당한다.

Rewrite와 multi-query는 dev 실험 후 채택한다. 품질이 같고 비용만 늘면 제외한다.

Developer/Test org만 연결한다. Production, record DML, metadata deploy, permission 변경 도구는 제공하지 않는다.

미사용 holdout은 최종 버전을 고정한 뒤 한 번의 최종 평가 캠페인에만 사용한다. 결과를 보고 튜닝하지 않는다.

# 2 구현 구조와 도구 계약

실행 경로는 CLI 또는 FastAPI → LangGraph StateGraph → MCP client bridge → Docs MCP / Salesforce MCP → 기존 retriever / Salesforce read-only client다. 두 MCP 서버를 사용하는 단일 에이전트로 구성한다. 사용자 UI 확장과 multi-agent orchestration은 범위에 넣지 않는다.

## 역할과 실행 경계

| 구성 | 담당 범위 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| LangChain | 모델 provider와 메시지, Pydantic 구조화 출력 | 모델 응답과 schema 검증 |
| LangGraph | AgentState, conditional edges, judge와 retry, clarification 재개 | node trace와 종료·재개 사례 |
| MCP client bridge | 서버 연결과 도구 발견, allowlist 적용, 반환값 변환 | 실제 stdio subprocess 통합 테스트 |
| Docs MCP | 기존 검색기를 도구로 노출, 원문과 출처 반환 | direct/MCP chunk ID 및 순위 parity |
| Salesforce MCP | 고정된 read-only 조회와 OAuth secret 관리 | live org 및 fixture 결과 구분 |

MVP transport는 로컬 stdio다. stdout에는 MCP 메시지만 출력하고 로그는 stderr로 보낸다. 서버 명령과 경로는 고정한다. Streamable HTTP와 원격 배포는 후속 과제로 두며 4주 완료 조건에서 제외한다.

Week 1에 사용 가능한 Python·모델 provider·LangChain·LangGraph·MCP client/server SDK 조합을 작은 stdio 호출로 확인하고 lockfile에 고정한다. 구체적인 adapter API는 호환성 spike 결과로 선택한다. 라이브러리 업데이트 때문에 전체 프로젝트를 다시 옮기지 않는다.

## LangGraph 실행 흐름

Week 1은 parse → docs tool → evidence → answer의 최소 graph를 만든다. Week 2부터 START → parse_request → decide → policy_gate → execute_mcp → normalize_evidence → judge로 확장한다. 근거가 부족하면 decide로 돌아가고 충분하면 answer → END로 끝낸다. 입력 누락은 clarify에서 중단하고 보충 입력으로 재개한다.

State에는 run_id, thread_id, question, messages, target_user_id, target_object, target_field, evidence[], missing_information[], attempts, tool_calls[], tool_errors[], next_action, stop_reason, 버전 정보를 저장한다. 모델의 제안은 코드 정책을 통과한 경우에만 실행한다.

추가 조사 2회, 전체 tool call 6회, run timeout 60초, tool timeout 10초를 초기값으로 둔다. dev에서 조정한 뒤 고정한다. 동일 tool+args 반복을 감지하고 recursion_limit는 별도의 비상 상한으로 둔다. clarification 재개 시 예산을 초기화하지 않는다.

InMemorySaver로 시작하고 재시작 후 상태 복구가 필요할 때만 SQLite를 추가한다. LangGraph 대화 상태와 MCP 연결 수명을 분리한다. create_agent의 자율 loop를 별도로 중복 실행하지 않는다.

# 3 MCP 계약과 진단 범위

| 서버 | 도구 | 계약 |
| --- | --- | --- |
| Docs | documentation_search | query, top_k, strategy → evidence[]. top_k 1~10, strategy allowlist |
| Docs | get_document_chunk | chunk_id → 원문·URL·문서 버전. 기존 corpus ID만 허용 |
| Salesforce | inspect_object_field | object_name, field_name → 존재 여부·최소 metadata·조회 맥락 |
| Salesforce | inspect_field_access | target_user_id, object_name, field_name → 권한 부여 근거·검사 범위·미검사 범위 |

공통 반환은 schema_version, status(ok/partial/unknown/error), evidence[], checked_scopes[], unchecked_scopes[], error_code, retryable이다. Evidence는 evidence_id, source_type(docs/org), source_ref, excerpt 또는 관찰값, retrieved_at, corpus/API version을 포함한다.

실제 initialize → tools/list → schema와 allowlist 확인 → tools/call → 응답 검증을 실행한다. 서버 연결 실패, invalid args, 잘못된 schema, 과대 응답과 timeout을 정상 결과와 구분한다. 권한 거부나 빈 응답을 “문제 없음”으로 해석하지 않는다.

Salesforce OAuth secret은 서버 환경에만 둔다. 범용 SOQL, 임의 URL·API path, shell·Python 실행 도구는 제공하지 않는다. 모델이 요청한 object·field·user를 검증하고 서버 내부의 고정 API 및 query template만 사용한다. MCP 자체를 인증이나 read-only 권한 보장의 대체 수단으로 보지 않는다.

## Permission과 FLS 해석 기준

Integration user와 target user를 구분한다. Integration user의 describe 결과만으로 target user의 필드 접근을 판단하지 않는다.

Object permission과 field-level permission의 조합, Profile 및 직접 할당 Permission Set 경로를 우선 확인한다.

Permission Set Group, muting, 활성화 조건 등은 조사 여부를 checked_scopes와 unchecked_scopes에 표시한다. 미검사 경로가 있으면 접근 불가를 확정하지 않는다.

FLS 조회 결과를 Page Layout, Lightning visibility, record type 등 화면 표시 설정의 전체 진단으로 확대하지 않는다.

Agent의 최종 답변은 확인 사실·가능한 원인·미확인 항목·수동 확인 순서·출처로 구성한다. 설정이나 데이터 변경을 자동 실행하지 않는다.

## 범위를 유지하는 우선순위

필수는 최소 Docs Agent, bounded graph, 실제 MCP 호출, 하나의 live org 진단, 평가와 포트폴리오다. 선택은 multi-query, SQLite checkpoint, Permission Set Group 추가 해석이다. 추가 Salesforce 시나리오, 대규모 크롤링, 화려한 UI, 원격 MCP 호스팅은 이번 4주에서 제외한다.

# 4 평가 설계와 버전 고정

기존 20문제는 dev와 오류 분석에 사용한다. Week 2에 별도 holdout 20개를 우선 확정하고 시간과 gold 검토 여력이 있으면 25~30개까지 확장한다. 같은 상황의 paraphrase가 양쪽에 섞이지 않도록 scenario family로 분리한다. Holdout의 답변·core relevant docs·예상 tool behavior는 실행 결과를 보기 전에 확정한다.

Week 3까지 holdout label 검토를 마치고 Week 4의 controlled cases는 최종 튜닝과 회귀 검증에 사용한다. Controlled case는 설정을 알고 만든 사례이며 미사용 holdout과 동일한 일반화 검증으로 주장하지 않는다.

| 층 | 지표와 확인 | 기록 기준 |
| --- | --- | --- |
| Retrieval | Core Recall@5, Core MRR@5 | 질문별 macro 평균. core label 정의와 corpus 고정 |
| Answer | 정확성, citation support, docs/org 사실 구분 | 핵심 사실과 evidence_id 연결, 미지원 단정 건수 |
| Agent behavior | 도구 선택, 추가 조사, clarification, 종료 | case별 예상 행동과 trace 비교 |
| MCP | schema 준수, 호출 성공, direct/MCP parity | 오류 유형과 transport overhead 별도 보고 |
| Safety | write 실행 0건, prompt injection, unknown 처리 | 서버 allowlist와 target-user 혼동 사례 |
| Efficiency | p50/p95, tool/LLM calls, tokens, cost | 검색·도구·전체 지연 분리, warm/cold 조건 기록 |

Recall@5는 질문별 전체 core 정답 문서 중 top 5에서 찾은 비율이다. 정답 하나라도 찾으면 1을 주는 hit rate와 다르다. MRR@5는 첫 core 정답의 reciprocal rank이며 top 5에 없으면 0이다. 현재 gold 구조의 이론적 Recall@5 ceiling도 함께 확인한다.

## 비교 실험

Retrieval baseline은 BM25 / Dense / Hybrid RRF / CrossEncoder다. Agent 비교는 고정 검색기의 단순 RAG → +single rewrite → +judge/retry → Final Agent로 구성한다. Multi-query는 별도 선택 실험이다. 같은 corpus·top_k·질문·모델·prompt 조건을 맞추고 변경 요인을 명시한다.

Docs 질문의 agent 비교와 controlled org 질문의 docs-only/final-agent 비교는 분리한다. 서로 다른 질문의 평균을 한 지표로 섞지 않는다. 최종 선택은 dev 및 controlled 결과로 결정하며 holdout에서 잘 나온 variant를 새로 골라내지 않는다.

## 마지막 holdout 실행 규칙

D25에 dependency, corpus, model, prompt, graph, tool schema, 설정과 commit ID를 고정한다. D26에 사전 선정한 비교 대상들을 한 번의 최종 평가 캠페인으로 실행한다. 실패도 결과로 남기고 재시도 정책은 사전에 정한다. D27~28은 분석과 문서 작업만 한다. 결과를 본 뒤 코드나 prompt를 고치면 새 버전으로 표시하고 새로운 미사용 holdout 없이는 개선을 주장하지 않는다.

# Week 1 기반을 제대로 이해

10월 29일~11월 4일

주간 완료 기준  Question → LangGraph → Docs MCP → Retriever → Evidence → Answer를 실행하고 각 기술의 책임을 설명한다.

## D1  2026-10-29 목  기존 프로젝트와 Python 실행 흐름

목표  기존 저장소를 읽고 baseline을 보존한다.

README, 데이터와 query schema, src/retrievers.py 및 evaluator를 순서대로 읽는다.

기존 미커밋 작업과 corpus·gold·결과 파일을 기록하고 재현 명령을 확인한다.

Python 함수·클래스·타입·환경 변수 중 코드 이해에 필요한 부분만 학습한다.

산출물  repo 흐름도와 baseline snapshot 목록

학습 확인  query가 ranking과 metric으로 바뀌는 과정을 설명한다.

## D2  2026-10-30 금  BM25와 Dense retrieval

목표  검색 점수와 embedding 검색의 차이를 이해한다.

같은 3~5개 dev 질문으로 BM25와 Dense의 top 5를 살펴본다.

토큰화·역문서빈도·embedding·유사도와 제목/section context의 영향을 확인한다.

SentenceTransformers와 기존 검색기 입출력을 작은 예제로 따라간다.

산출물  두 검색기의 결과 비교와 학습 메모

학습 확인  정확한 용어와 증상형 질문에서 결과가 달라지는 이유를 설명한다.

## D3  2026-10-31 토  Hybrid RRF와 CrossEncoder 및 evaluator

목표  fusion과 reranking을 구분하고 평가를 재현한다.

RRF 순위 결합과 CrossEncoder candidate rerank 코드를 읽는다.

기존 4개 baseline을 동일 corpus와 query로 실행하고 Recall/MRR·지연을 기록한다.

core label과 supplementary 문서를 구분하고 metric 계산 예제를 손으로 확인한다.

산출물  baseline 결과표와 evaluator 설명

학습 확인  Dense·RRF·reranker의 차이와 Recall/MRR 정의를 설명한다.

## D4  2026-11-01 일  LangChain 모델과 구조화 출력

목표  retriever를 유지한 채 모델 연동을 익힌다.

모델 provider와 환경 변수를 정하고 LangChain 메시지·모델 호출을 구현한다.

Pydantic Decision/Evidence 초안과 구조화 출력 검증을 만든다.

SDK 조합을 확인하고 lockfile을 남긴다. Org 준비 가능 여부는 30분 이내로 확인한다.

산출물  모델 호출 예제와 dependency lock 초안

학습 확인  LangChain이 담당하는 범위와 retriever 재사용 경계를 설명한다.

## D5  2026-11-02 월  Docs MCP 서버와 실제 연결

목표  함수 호출을 실제 MCP 서버 호출로 바꾼다.

documentation_search와 get_document_chunk를 stdio 서버에 노출한다.

initialize·tools/list·tools/call을 실제 subprocess client로 실행한다.

adapter 호환 버전을 고정하고 stdout/stderr 분리·입력 제한을 확인한다.

산출물  Docs MCP 서버와 stdio smoke test

학습 확인  MCP client/server와 단순 Python wrapper의 차이를 설명한다.

## D6  2026-11-03 화  Evidence와 근거 기반 답변

목표  문서 출처가 연결된 최소 Docs 답변을 만든다.

검색 결과를 evidence_id·URL·excerpt·version으로 정규화한다.

문장과 출처를 연결하고 근거가 없으면 확인 불가로 답하도록 한다.

direct/MCP top-5 chunk ID와 ranking parity를 확인한다.

산출물  grounded answer와 parity 확인표

학습 확인  검색 성공과 답변 grounding의 차이를 설명한다.

## D7  2026-11-04 수  LangGraph 최소 Docs Agent

목표  처음부터 끝까지 이어지는 최소 graph를 완성한다.

parse → Docs MCP → normalize → answer 노드를 StateGraph에 연결한다.

AgentState와 run_id/node/tool trace를 추가한다.

정상 질문·빈 결과·잘못된 입력을 CLI에서 확인하고 주간 학습을 정리한다.

산출물  Week 1 E2E demo와 architecture 초안

학습 확인  LangChain·LangGraph·MCP가 각각 필요한 이유를 설명한다.

# Week 2 Agent 판단과 검색 실험

11월 5일~11월 11일

주간 완료 기준  Decide → Tool → Evidence → Judge → Retry/Stop을 구현하고 공개 가능한 Docs Troubleshooting Agent v1을 준비한다.

## D8  2026-11-05 목  평가 계약과 holdout 설계

목표  튜닝 전에 평가 기준과 질문 분리를 확정한다.

기존 20개 dev와 별도 holdout 20개를 분리하고 25~30개 확장 후보를 만든다.

expected answer·core docs·category·expected behavior를 정의한다.

Answer/Agent/Safety/Efficiency rubric과 label 수정 규칙을 문서화한다.

산출물  eval contract와 dev/holdout manifest

학습 확인  scenario leakage와 결과를 본 뒤 gold를 바꾸는 문제를 설명한다.

## D9  2026-11-06 금  Judge와 bounded retry

목표  근거 부족에 따라 다음 행동을 바꾸게 한다.

judge에 evidence_sufficient·missing_information·next_action을 반환하게 한다.

conditional edges와 policy_gate, tool budget·timeout·중복 호출 감지를 연결한다.

충분·재검색·확인 불가·예산 소진의 trace를 만든다.

산출물  bounded agent loop와 종료 테스트

학습 확인  LLM 제안과 코드로 강제하는 정책을 구분한다.

## D10  2026-11-07 토  Clarification과 상태 재개

목표  필요한 입력을 질문하고 같은 실행 맥락에서 재개한다.

InMemorySaver·thread_id와 interrupt/resume을 적용한다.

대상 user·object·field가 없을 때 필요한 항목만 요청한다.

재개 후 예산 보존과 tool 중복 실행 여부를 검증한다.

산출물  추가 질문 및 재개 demo

학습 확인  checkpoint와 MCP 연결 상태의 차이를 설명한다.

## D11  2026-11-08 일  Single query rewrite 실험

목표  rewrite의 실제 품질과 비용을 비교한다.

같은 dev 질문에 Original과 single rewrite를 적용한다.

Recall@5·MRR@5·latency와 의미 손상 사례를 기록한다.

채택 기준을 dev에서 정하고 결과가 부족하면 기본 경로에서 제외한다.

산출물  Original vs Rewrite 결과표와 채택 결정

학습 확인  rewrite가 검색을 개선하거나 악화시키는 이유를 설명한다.

## D12  2026-11-09 월  Multi query 선택 실험과 통신 비용

목표  남는 시간으로 검색 다양성과 MCP overhead를 확인한다.

2~3개 multi-query와 RRF merge를 dev에서만 실험한다.

동일 query/corpus의 direct·MCP ranking parity와 warm/cold 지연을 측정한다.

효과가 작거나 일정이 밀리면 multi-query를 제외한다.

산출물  선택 실험 결과 또는 비채택 근거와 overhead 표

학습 확인  다양성의 효과와 호출 비용을 구분한다.

## D13  2026-11-10 화  Docs Agent 개발 평가와 실패 분석

목표  구성 요소별 기여와 실패를 설명한다.

Baseline·RAG·rewrite·judge/retry를 같은 dev evaluator에서 비교한다.

retrieval miss·잘못된 judge·unsupported claim·MCP 오류를 분류한다.

대표 실패 3개 이상을 trace와 함께 정리하고 dev 기반 수정만 한다.

산출물  dev ablation과 failure analysis 초안

학습 확인  평균 점수와 개별 실패 원인을 함께 해석한다.

## D14  2026-11-11 수  Docs Troubleshooting Agent v1

목표  GitHub에 올릴 수 있는 문서 에이전트 버전을 정리한다.

README·StateGraph 그림·MCP 경계·실행 및 평가 명령을 정리한다.

깨끗한 환경의 설치/실행과 fixture smoke test를 확인한다.

짧은 demo와 trace를 만들고 v1 checkpoint를 기록한다. Holdout은 실행하지 않는다.

산출물  Docs Agent v1과 README 및 demo

학습 확인  2분 안에 문제·설계·dev 결과·한계를 설명한다.

# Week 3 실제 Salesforce 진단

11월 12일~11월 18일

주간 완료 기준  Salesforce MCP와 Test org를 연결해 User A의 Account.Field X 접근 문제를 end-to-end로 조사한다.

## D15  2026-11-12 목  Developer Org와 OAuth 및 read only client

목표  실제 Test org의 제한된 연결을 준비한다.

Developer/Test org를 확인하고 최소 권한 integration user와 OAuth를 구성한다.

고정 health/describe 요청으로 연결을 확인하고 secret은 환경 변수에 둔다.

실패 시 fixture로 계약 개발은 계속하되 live 완료와 구분한다.

산출물  live 연결 기록과 auth/setup guide

학습 확인  OAuth와 MCP, integration user와 target user를 구분한다.

## D16  2026-11-13 금  Salesforce MCP 서버

목표  read-only client를 별도 MCP 서버로 노출한다.

서버 측 allowlist와 fixed API/query template 경계를 만든다.

client discovery 후 허용 도구와 schema만 graph에 등록한다.

권한 거부·인증 만료·timeout과 secret 마스킹을 확인한다.

산출물  Salesforce MCP server와 실제 stdio 연결

학습 확인  read-only를 서버에서 강제해야 하는 이유를 설명한다.

## D17  2026-11-14 토  Object와 Field metadata 조회

목표  inspect_object_field를 최소 범위로 완성한다.

대상 object/field 존재와 필요한 metadata만 반환한다.

식별자·응답 크기를 제한하고 invalid field 및 권한 부족을 검증한다.

integration user의 관찰 맥락과 version/source를 evidence에 보존한다.

산출물  object/field MCP 도구와 contract 결과

학습 확인  metadata 존재와 target-user 접근을 구분한다.

## D18  2026-11-15 일  Profile Permission Set FLS 모델

목표  권한 부여 경로를 이해하고 검사 범위를 정한다.

Object permission과 FLS 및 Profile/Permission Set 관계를 정리한다.

Test org에 허용·미허용·부분 정보의 통제된 설정을 준비한다.

Permission Set Group·muting·활성화 조건을 조사하고 검사/미검사 목록을 만든다.

산출물  permission model 메모와 coverage matrix

학습 확인  부분 검사로 유효 접근을 단정할 수 없는 이유를 설명한다.

## D19  2026-11-16 월  Target user field access 도구

목표  inspect_field_access를 권한 근거 반환 도구로 만든다.

target_user_id를 필수로 받고 관련 assignment와 grant를 조회한다.

checked_scopes/unchecked_scopes와 granted/unknown 등의 관찰을 분리한다.

허용·확인 범위 내 부여 근거 없음·조회 불가를 controlled 결과와 대조한다.

산출물  target-user MCP 도구와 controlled 확인

학습 확인  부여 근거 없음과 최종 접근 불가를 구분한다.

## D20  2026-11-17 화  두 MCP 서버의 LangGraph routing

목표  문서 지식과 실제 org 증거를 함께 조사한다.

문서 조회·org 조회·clarification·stop을 선택하는 routing을 연결한다.

공식 동작 설명은 docs, 실제 설정은 org evidence로 구분한다.

두 서버의 호출에도 전체 budget과 오류 정책을 동일하게 적용한다.

산출물  cross-server graph와 routing trace

학습 확인  증거 부족이 다음 tool 선택을 바꾸는 흐름을 설명한다.

## D21  2026-11-18 수  Field visibility E2E troubleshooting

목표  첫 진단 시나리오를 끝까지 완성한다.

User A / Account / Field X 입력부터 답변까지 live demo를 실행한다.

FLS 확인 사실과 Layout/Lightning visibility 등 미확인 UI 원인을 구분한다.

Holdout 25~30개 확장 여부와 gold 검토를 마감하고 데이터 버전을 고정한다.

산출물  live E2E demo와 확정 holdout manifest

학습 확인  진단한 범위와 수동 추가 확인 항목을 설명한다.

# Week 4 최종 검증과 포트폴리오

11월 19일~11월 25일

주간 완료 기준  구현 확장을 멈추고 controlled tests·safety·failure 분석을 마친 뒤 고정 버전을 holdout으로 평가한다.

## D22  2026-11-19 목  Controlled org test matrix

목표  알려진 org 설정으로 진단 행동을 검증한다.

허용·미허용·부분 정보·조회 권한 부족·입력 누락 등 5~10개 사례를 실행한다.

expected permission evidence와 expected tool behavior를 trace에 대조한다.

실제 org/fixture 결과를 나누고 fixture 성공을 live 성공으로 표시하지 않는다.

산출물  controlled org 평가표

학습 확인  통제된 사례와 미사용 holdout의 목적을 구분한다.

## D23  2026-11-20 금  Safety와 MCP failure test

목표  안전성과 오류 처리를 결과로 남긴다.

write 요청·임의 SOQL·임의 URL·prompt injection이 정책 경계를 넘지 않는지 확인한다.

서버 종료·schema 오류·timeout·권한 부족·반복 호출을 검증한다.

write 실행 0건, unknown 보존, target-user 혼동 방지를 기록한다.

산출물  safety 및 MCP failure matrix

학습 확인  도구가 읽기 전용이어도 답변이 잘못될 수 있음을 설명한다.

## D24  2026-11-21 토  개발 비교와 Failure analysis

목표  최종 구성의 기여와 비용을 정리한다.

Baseline → RAG → +Rewrite → +Judge/Retry → Final Agent를 dev에서 비교한다.

성공 2개와 실패 3개 이상, 안전 차단 사례를 evidence/trace로 정리한다.

이 날까지 dev·controlled 결과에서 발견된 결함만 수정하고 기능을 추가하지 않는다.

산출물  dev 결과표와 실패 원인별 분석

학습 확인  retrieval·agent decision·tool·label 오류를 나눠 설명한다.

## D25  2026-11-22 일  회귀 검증과 최종 버전 고정

목표  holdout 전에 평가 가능한 release candidate를 고정한다.

필요한 회귀 검증과 controlled 재확인을 마친다.

모델·prompt·corpus·graph·retriever·tool schema·의존성·commit을 기록한다.

비교 대상과 지표·재시도 정책을 확정하고 API 비용/실행 조건을 준비한다.

산출물  frozen release manifest와 최종 평가 실행 목록

학습 확인  버전 고정과 재현 가능한 측정 조건을 설명한다.

## D26  2026-11-23 월  미사용 holdout 최종 평가

목표  고정 버전을 한 번의 평가 캠페인으로 검증한다.

사전 선정한 baseline/variants/final agent를 같은 holdout과 조건에서 실행한다.

Retrieval·Answer·Behavior·Safety·Efficiency를 분리 측정한다.

raw ranking·answer·trace·오류·latency·tokens/cost를 보존한다. 결과를 보고 튜닝하지 않는다.

산출물  final holdout 표와 raw runs 및 비용 기록

학습 확인  작은 평가셋의 한계와 개발/최종 결과 차이를 설명한다.

## D27  2026-11-24 화  최종 결과 분석과 Demo

목표  평가 결과를 포트폴리오 증거로 정리한다.

holdout 결과를 읽고 실패를 분류하되 코드·prompt는 변경하지 않는다.

architecture diagram·LangGraph trace·MCP boundary·평가표를 완성한다.

성공·unknown·제약 종료를 보여주는 짧은 GIF/video와 README를 만든다.

산출물  final README와 demo 및 failure examples

학습 확인  개선·동률·악화 결과를 비용과 함께 정직하게 설명한다.

## D28  2026-11-25 수  Portfolio와 CV 및 면접 설명

목표  외부에서 재현하고 이해할 수 있는 결과물을 마감한다.

install/run/eval 명령과 secret 없는 설정 예제를 문서로 점검한다.

실제 측정값 기반 CV bullet, 2분 설명과 예상 Q&A를 완성한다.

완료 체크리스트와 공개할 산출물을 검토하고 post-holdout 코드 변경을 하지 않는다.

산출물  최종 포트폴리오 패키지와 CV 및 interview notes

학습 확인  왜 agent인가·왜 MCP인가·어떻게 평가했나를 근거로 답한다.

# 5 개발과 학습을 함께 진행하는 방법

매일 시작할 때 관련 코드를 읽고 기존 흐름·수정 지점·완료 조건을 짧게 적는다. 핵심 변경 후에는 입력 → 상태 변화 → 도구 호출 → evidence → 답변을 자신의 말로 설명한다. Python 문법과 라이브러리 개념은 그날 사용한 코드에 연결해 정리한다.

| 시점 | Codex와 함께 할 일 |
| --- | --- |
| 개발 전 | 관련 파일과 현재 데이터 흐름을 읽고 변경 범위와 위험을 요약한다. |
| 개발 중 | 작은 변경 단위로 진행하고 기존 retriever/evaluator interface를 유지한다. |
| 개발 후 | 변경 이유·실행 흐름·의미 있는 테스트 결과를 확인한다. |
| 학습 기록 | 새 개념 1~2개, 직접 설명한 내용, 실패와 다음 질문을 docs/learning에 남긴다. |
| 실험 기록 | dataset/corpus/model/graph/prompt 버전과 실행 조건 및 결과를 함께 남긴다. |

## 권장 저장소 구조

기존 src/retrievers.py와 evaluator는 baseline 경로로 보존한다. 다음 디렉터리는 점진적으로 추가하며 구조 변경 자체를 목표로 삼지 않는다.

src/agent/  state.py graph.py nodes.py policies.py
src/mcp_client/  bridge.py schemas.py
src/mcp_servers/  docs_server.py salesforce_server.py
src/salesforce/  auth.py readonly_client.py
src/answer/  formatter.py
eval/  datasets/ agent_eval.py org_cases.py
tests/  graph/ integration_mcp/ safety/
docs/  architecture/ learning/ failure_analysis/

## 일정이 밀릴 때 조정 순서

먼저 multi-query와 SQLite, 원격 transport, UI 확장을 제외한다. 다음으로 Permission Set Group의 자동 해석을 줄이고 미검사 범위를 명확히 표시한다. Holdout은 검토가 끝난 최소 20개를 유지하며 검토가 미완료된 질문을 수량만 맞추려고 포함하지 않는다. Week 4의 controlled test·safety·버전 고정·holdout·실패 분석은 유지한다.

실제 org 인증이 장기간 막히면 서버 계약과 graph 통합은 fixture로 진행한다. 최종 결과에는 live 검증 미완료를 명시하고 완료 조건을 충족한 것으로 표시하지 않는다. 권한 해석을 확실히 검증하지 못한 부분은 unknown과 수동 확인 항목으로 남긴다.

# 6 최종 산출물과 완료 기준

실행 가능한 저장소와 dependency lock, secret 없는 환경 설정 예제, install/run/eval 명령

Question → LangGraph → MCP client → 두 서버 → retriever/org API의 architecture diagram

LangGraph 상태 전이도, clarification 재개, retry/stop을 보여주는 trace

Baseline/RAG/Rewrite/Judge/Final 비교표와 direct/MCP parity 및 지연 분리 결과

미사용 holdout 20~30개와 고정 버전 평가 결과 및 raw runs

실제 Test org의 field visibility E2E demo와 controlled cases 5~10개 결과

Answer/Agent/Safety/Efficiency rubric, MCP failure matrix, 대표 실패 3개 이상

README, 짧은 demo GIF/video, 실제 측정값 기반 CV bullet, 면접용 2분 설명

| 완료 확인 질문 | 보여줄 근거 |
| --- | --- |
| 왜 단순 RAG가 아니라 agent인가 | evidence에 따라 tool·추가 질문·retry·stop이 달라지는 trace |
| 왜 LangChain LangGraph MCP인가 | 모델/상태 실행/도구 프로토콜의 책임 분리와 실제 호출 |
| Rewrite는 왜 채택했거나 제외했나 | 동일 dev 평가와 품질·지연·비용 비교 |
| 실제 org에서 무엇을 확인했나 | target user 기준 관찰값과 checked/unchecked scopes |
| 어디까지 평가했나 | dev/holdout/controlled, live/fixture와 버전을 구분한 결과 |
| 어디서 실패하고 어떻게 멈추나 | unknown·budget·중복·MCP 오류·grounding 실패와 한계 |

완료는 공식 문서와 실제 Test org의 제한된 읽기 전용 조회를 사용해 하나의 troubleshooting 시나리오를 수행하고, 고정 버전의 미사용 holdout과 controlled cases로 품질·행동·안전·효율을 검증한 상태다. 지표 개선을 미리 약속하지 않고, 채택하지 않은 실험과 실패도 결과에 포함한다.

## CV와 면접 설명

CV 초안: Built and evaluated a read-only Salesforce troubleshooting agent with LangChain and LangGraph, using MCP servers for documentation retrieval and target-user permission inspection; measured retrieval, grounding, tool selection, stopping behavior, latency, cost, and safety against locked baselines.

2분 설명은 문제 20초 → 기존 retrieval과 기술 선택 30초 → graph와 MCP 및 target-user 진단 35초 → 평가와 실제 수치 25초 → 실패와 범위 10초 순서로 준비한다. 수치와 성과는 최종 평가 이후에만 채운다.

## 공식 기술 문서

LangChain MCP
https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/mcp

LangGraph overview
https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

LangGraph persistence
https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/persistence

MCP Python SDK transport
https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/run/

구현 시 위 공식 문서와 선택한 버전의 API를 대조한다. 계획의 날짜·예산·선택 실험은 작업 기준이며 측정 결과가 아니다.